## Slide 1: PMO Board dd/mm/yy PROJECT INITIATION DOCUMENT (PID)
NAME /NR OF PROJECT
PRJ00xx.NAAM
OPERATIONS
DISCOVER
INITIATE
1
ANALYSE
2
BUILD
3
GO LIVE
4
0
5
PID

## Slide 2: INHOUD - PID
Project description / Strategic fit
General objective / Scope
Expected benefits
Project resources
Planning
Organization
DPIA & Enterprise Architecture
Risks
 | INITIATE
Doel | Creatie van een draagvlak voor het project, waarbij men zich bewust wordt van het werk om tot een bepaald projectresultaat te komen vóór de uitgave wordt toegezegd.
Key activiteiten | Opstarten beperkt projectteam – kick off Aftoetsen van een aantal assumpties Uitwerking doelstellingen en verwachte voordelen. Business case: assistentie / validatie via Controlling Resources: assistentie / validatie via IT Architecturale check Haalbaarheid project en risico’s in kaart brengen. Planning deliverables Stakeholders Verdere project aanpak Monitor & Control
Key output | Goedgekeurd PID
Goedkeurder | PMO Board / CEO

## Slide 3: PROJECT DESCRIPTION – STRATEGIC FIT
DESCRIPTION OF THE PROJECT (PURPOSE / CONTEXT)
Beschrijf welk probleem of opportuniteit opgelost / benut kan worden.
STRATEGIC FIT
Beschrijf hoe het projectvoorstel past binnen de strategie van Roularta.

## Slide 4: GENERAL OBJECTIVE OF THE PROJECT
GENERAL OBJECTIVE
Formulering van de algemene projectdoelstelling, tracht dit op een SMART manier te doen. Een aantal componenten worden verder in de PID meer in detail uitgewerkt S: Specific (wat wil je precies bereiken) – scope kan in de sectie “scope of the project toegelicht worden M:Measurable (koppel cijfers aan je doelen, hetzij percentages of vaste cijfers) – meer detail kan in de sectie “expected benefits” toegelicht worden A: Acceptable (streef naar acceptatie van de betrokkenen bij de gestelde doelen – mocht hier een issue zijn, beschrijf hoe dit aangepakt wordt) R: Realistisch T: Tijdsgebonden (wat is het tijdskader van het project – meer detail kan in de sectie “planning” toegelicht worden
Describe how the project result will be integrated in the organization + follow up KPI’s | 
 | How?
Integration in Organization | x
Follow up KPI’s | x
SCOPE OF THE PROJECT | BE / NL / BENE
In scope: Geef de reikwijdte van je project aan. | XXX
Out of scope : sluit binnen de gedefinieerde scope verwarring of assumpties uit door zaken die niet opgenomen zijn expliciet te benoemen. | 

## Slide 5: EXPECTED BENEFITS OF THE PROJECT
QUANTITATIVE / FINANCIAL BENEFITS
Beschrijf de verwachte kwantitatieve en financiële opbrengsten na de realisatie van het project. M.a.w. wat is de totale kost/investering vs. benefit (omzet stijging of kostdaling/reorganisatie). Formuleer als KPI Idealiter vertaal je dit in een Business Case / Business Controlling kan je hierbij helpen.
EXPECTED RECURRING COST AFTER GO LIVE
Beschrijving van de eventuele nieuwe wederkerende / operationele kosten, alsook de vereiste maintenance of aandacht binnen de organisatie.
QUALITATIVE BENEFITS
x

## Slide 6: PROJECT RESOURCES
RESOURCES – BUILD / REALISATION
Eerste inschatting van de effort (range) om het project te realiseren met de informatie waarover men momenteel beschikt. Uiteraard heeft men vaak na de analysefase een juister beeld van het vereist build-budget.
RESOURCES – ANALYSIS |  |  |  |  | 
 |  |  | MD | K€ | Info
Interne MD | Billable MD | IT DEV |  |  | 
 |  | Cycles |  |  | 
 |  | PMO |  |  | 
 | Non-Billable MD | Other RMG IT EA IT Infra ... |  | x | 
Totaal INTERN RMG |  |  |  |  | 
Totaal Externe Resources |  |  |  |  | 
Totaal ANALYSE |  |  |  |  | 
Toelichting bij Project Resources:
Prijs interne MD (2026): 910€ / MD voor profielen binnen IT DEV, Cycles en PMO (zgn. medewerkers die aan Tijdsregistratie binnen JIRA doen)
De effort van de overige interne projectresources dienen ook in kaart gebracht worden maar worden financieel niet doorbelast naar het project, te vermelden onder “other RMG”
Opgelet: elke gevraagde interne resource dient vooraf door de betrokkene én zijn leidinggevende gecommitteerd te worden, in het bijzonder tbv de opbouw van de planning.

## Slide 7: PLANNING: DELIVERABLES & MILESTONES
NR | KEY MILESTONE DURING ANALYSIS PHASE | START DATE | END DATE
NR | KEY MILESTONE DURING BUILD PHASE | START DATE | END DATE

## Slide 8: ORGANIZATION – PHASE ANALYSIS
ROLE | NAMES
PROJECT SPONSOR | 
PRODUCT MANAGER | 
PRODUCT OWNER | 
PROJECT MANAGER | 
STEERCO / ROLE | 
PROJECT TEAM / ROLE | 
STAKEHOLDER GROUP | 

## Slide 9: DPIA & ENTERPRISE ARCHITECTURE IMPACT
DPIA (Data Protection Impact Assessment)
DPIA is vereist in de volgende gevallen: een geautomatiseerde evaluatie / profilering van de persoonlijke aspecten van een individu verwerking van gevoelige gegevens (bijv: biometrische gegevens, informatie verzameld bij derden, gezondheidsgegevens, informatie over inkomen, gedrag, voorkeuren en interesses, locatie of verplaatsingen, privé-activiteiten, gegevens gegenereerd door sensoren, telefonie- internet of andere communicatiegegevens, …) systematische monitoring van openbare ruimten Matching of samenvoeging van datasets met persoonsgegevens (Voor vragen of hulp bij het uitvoeren van de DPIA, contacteer Peter Thiers)
IMPACT ON ARCHITECTURE
Wat zijn de conclusies na de pré-architecturale checklist?

## Slide 10: MAIN RISKS
MAIN RISK | PROBABILITY | IMPACT | RECOMMENDATION / MITIGATION
 | High / Medium / Low | High / Medium / Low | 

## Slide 11: VALIDATION CONCLUSIONS INITIATION PHASE / APPROVAL NEXT PHASE
Approval | Check box
PMO BOARD / CEO | 
PROJECT OWNER | 
Remarks: